Вопросы к зачету по дисциплине «Оптимизация строительных процессов» Направление подготовки

270800.68 «Строительство»

Магистерская программа 00-2

«Теория и практика организационно-технологических и экономических решений»

М2.В.ОД.4

Квалификация (степень) выпускника

Магистр

Форма обучения

очная

- Общие понятия о строительном процессе и потоке. Классификация строительных процессов, классификация строительных потоков, закономерности строительного потока.

- Методы оптимизации строительных потоков.

- Общие понятия календарного планирования; модели, применяемые в строительстве, методы организации работ.

- Состав и содержание календарного плана в проекте организации строительства.

- Состав и содержание календарного плана в проекте производства работ.

- Определение размера захватки бригады, определение частного фронта работ.

- Расчет и оптимизация неритмичного потока с непрерывным использованием ресурсов.

- Расчет и оптимизация неритмичных потоков с непрерывным освоением фронтов работ.

- Расчет и оптимизация неритмичного потока с непрерывным выполнением критических работ.

- Расчет и оптимизация неритмичных потоков с организацией работ по турам.

- Оптимизация равноритмичных потоков.

- Оптимизация разноритмичного потока.

- Оптимизация неритмичных потоков.

- Оптимизация строительных процессов при последовательном способе производства работ.

- Оптимизация сетевого графика.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

|  | Учебная литература основная |
| --- | --- |
| 1. | Афанасьев В.А. Поточная организация строительства. - Л., Стройиздат, 1990. |
| 2. | Галкин И.Г., Сафонова Э.И., Параубек Г.Э. Сборник задач по организации и планированию строительного производства: учеб. пособие для инженерно-экономических специальностей вузов строительного профиля / Под ред. И.Г.Галкина. - М.: Высш.шк.,1985. – 254 с. |
| 3. | Организация строительного производства: учебник для строит. вузов / Л.Г. Дикман – М.: Издательство АСВ, 2006. |
| 4. | Соболев В. И.Оптимизация строительных процессов. Издательство: Феникс, 2006 год Серия: Высшее образование |
| 5 | Бурлаченко, О. В. Проектирование, расчет и оптимизация потоков строительного производства [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие /О. В. Бурлаченко, Е. А. Бутенко, Н. А. Аксенова ; М-во образования и науки Росс. Федерации, Волгогр. гос. архит.-строит. ун-т. — Электронные текстовые и графические данные (582 Кбайт). —Волгоград : ВолгГАСУ, 2012. |
|  | Учебная литература дополнительная |
| 5. | Скуратова Е.А. Критерии и показатели качества строительных проектов.// Строительная наука и техника. 2007г. №1. |
| 6. | Научно-технические достижения и интеллектуальные проблемы инноваций в строительстве.//№ ПГС № 6/2004. |
| 7. | Наука и производство строительной отрасли.// Строительство и недвижимость. №№ 41;42.2000г. |
| 8. | Нанотехнологии в строительстве.// Строительная газета № 8. 23. 02. 2002г. |
| 9. | Наука и инновации в строительстве (SIB-2008); Материалы международного конгресса. |
| 10. | Александр Кудрявцев, президент РААСН: Архитектурно- строительная наука - новые задачи. |
| 11 | Строительная наука, техника и технологии: перспективы и пути развития. Международный форум строительной индустрии 2010. . www.buildingseason.ru/exhibition |

Преподаватель – к.п.н., доцент кафедры строительного производства и экономики строительства ЧГУ им. И.Н. Ульянова Петрова Ирина Владимировна.